## Slide 1
TRACKIN · NOTA PARA COMPRAS
Rastreo de compras internacionales
La opción elegida de proveedor, su costo y lo que se decide hoy
16 de septiembre de 2026
Sprint 3 · TASK-28 · Laboratorios Gutis

## Slide 2
LA DECISIÓN
Lo que se pide en esta reunión
1
Aprobar ShipsGo como proveedor de rastreo
Para vía marítima y aérea. Los dos proveedores elegidos en septiembre nunca respondieron.
2
Aprobar ~US$750 al año, a comprar en diciembre
No ahora: los créditos vencen al año y el sistema entra en producción en diciembre. Más US$100 para pruebas durante el desarrollo.
3
Exigir la referencia de embarque en la orden de compra
Para los pedidos CIF, CIP y CPT. Es la acción que depende de Compras, y sin ella el sistema no rastrea nada.
2

## Slide 3
ANTECEDENTE
Por qué cambió el proveedor
El 4 de septiembre se aprobó comprar Vizion para lo marítimo y Portcast para lo aéreo.
Ninguno de los dos respondió a la solicitud de cotización.
Sin contrato y sin credencial, ese plan no se puede ejecutar. Se evaluaron los dos sustitutos que sí entregaron acceso de prueba.
La diferencia entre ellos no fue de precio ni de calidad: TrackingMore no rastrea carga aérea.
AEROLÍNEAS EN SU CATÁLOGO
ShipsGo
207
TrackingMore
0
De las 22 aerolíneas que cubren las rutas de Gutis, ShipsGo tiene las 22.
Vizion y Portcast quedan descartados por falta de respuesta del proveedor.
3

## Slide 4
EVIDENCIA
Se probó con embarques reales de Gutis
No es una evaluación sobre folletos: se dieron de alta referencias reales y se verificó qué devuelve el sistema.
Referencia
Ruta
Qué devolvió
MRSU8507472
Santos → Cartagena → Puerto Moín
Posición del buque, ETA, 8 hitos, transbordo detectado solo
COSU6508789000
Ningbo → Chancay → Caldera
ETA 5 de octubre, 6 hitos, IMO del buque
020-50685434
Beijing → Fráncfort → San José
10 hitos, los dos vuelos, entrega confirmada
6163512401
—
No sirve: es un HAWB del agente, no la guía madre
El último caso importa: el número que entrega el agente de carga muchas veces no es el que sirve. Hay que exigir la guía madre de la aerolínea.
Pruebas del 14/09/2026 con acceso gratuito de evaluación · sin costo para Gutis.
4

## Slide 5
PRESUPUESTO
Cuánto cuesta
US$750
por año, estimado
Rango: US$620 a US$890
Se paga por embarque registrado: US$2 cada uno.
Un conocimiento de embarque cuesta un crédito sin importar cuántos contenedores ampare. Consultar la posición cuantas veces se quiera no cuesta nada.
Cálculo sobre el Z-tracking real
Valor
Órdenes internacionales abiertas hoy
119
De ellas, rastreables
117
Tiempo medio de pedido a llegada
138 días
Embarques al año
≈ 374
Costo anual
US$749
Para contrastar: 98 de 429 líneas de orden están atrasadas — un 23 %. El sistema se paga solo si anticipar un atraso vale más de US$7 por línea.
5

## Slide 6
MOMENTO DE COMPRA
Por qué comprar en diciembre y no hoy
Los créditos vencen un año después de la compra, y el reloj arranca el día que se pagan, no el día que se usan. El sistema entra en producción hacia diciembre.
Momento de compra
Meses aprovechables
Se pierde
Hoy · 400 créditos
9,4
US$185
Diciembre · 200 créditos
12
US$0
Recomendación: dos tandas de 200 créditos, la segunda hacia junio de 2027 y ya con consumo real medido.
Solo un descuento por volumen justificaría una sola compra grande.
6

## Slide 7
ACCIONES
Lo que necesitamos de Compras
Sin la referencia de embarque, ninguna API devuelve nada — no importa cuánto se pague. Y quién la tiene lo decide el incoterm de la orden.
Incoterm
Órdenes
Quién tiene la referencia
CIF · CIP · CPT
71
El proveedor — hay que exigírsela
EXW · FOB · FCA
56
El agente de carga de Gutis
LOCAL
26
No aplica, no se rastrea
ACCIÓN 1
Cláusula en la OC
Que el proveedor remita el BL o la guía aérea madre dentro de X días del zarpe, como condición del pedido.
ACCIÓN 2
Guía madre, nunca la hija
La guía madre empieza con el prefijo de la aerolínea: 020 Lufthansa, 176 Emirates, 134 Avianca.
ACCIÓN 3
Un dato que falta
¿Con cuántos días de antelación al arribo se tiene el número de embarque? Decide el tamaño de la compra.
7

## Slide 8
ADVERTENCIA
El riesgo que hay que mirar antes de pagar
De las cuatro referencias recibidas para esta prueba, tres llegaron con la carga ya encima o entregada.
La guía aérea de Lufthansa corresponde a un envío entregado el 7 de septiembre. El número llegó el 14: siete días tarde.
Si ese es el patrón habitual, el sistema pagaría por confirmar lo que ya se sabía. No es un problema de precio ni de proveedor: es de cuándo se captura la referencia.
Por eso la acción 3 vale más que cualquier ajuste al presupuesto, y conviene medirla antes de la compra de diciembre.
8

## Slide 9
EN RESUMEN
PROVEEDOR
ShipsGo, para marítimo y aéreo
COSTO
~US$750 al año · US$2 por embarque
CUÁNDO
Diciembre, en dos tandas de 200 créditos
DE COMPRAS
Exigir la referencia en las 71 órdenes CIF/CIP/CPT
Evidencia técnica completa en docs/api-references.md del repositorio TrackIn